元谋县“十四五”重大项目库建设规划

（2021—2025年）

2022年12月

前  言

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我县开启新征程迈入高质量发展关键期。重大建设项目是我县促进投资和经济持续健康增长的主要动力，是推动产业结构调整和经济结构优化的重要手段，是加快补齐重点领域和薄弱环节的关键抓手，是带动我县经济社会高质量发展的“关键一招”，是“十四五”时期的重要工作。

为更好地发挥重大建设项目作为扩大有效投资的主引擎作用，根据《元谋县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和各专项规划，特编制本规划。本规划明确全县“十四五”期间重大建设项目的重点领域和范围，是指导重大建设项目开展储备、前期、建设等工作以及合理配置土地、资金等各类要素的重要依据，是明确投资工作重点、做好项目协调服务、营造良好投资环境、引导市场主体参与的重要行动指南。

目  录

一、“十三五”重大项目建设回顾和评价	1

（一）“十三五”重大项目建设评价	1

（二）“十三五”重大项目建设主要经验和做法	4

（三）“十三五”重大项目建设存在困难和问题	6

二、“十四五”重大项目建设总体思路	9

（一）“十四五”重大项目建设指导思想	9

（二）“十四五”重大项目建设机遇	10

（三）“十四五”重大项目建设基本原则	11

（四）“十四五”重大项目建设定位	12

（五）“十四五”重大项目建设目标	13

三、“十四五”重大项目建设主要内容	13

（一）综合交通投资项目	14

（二）水利投资项目	16

（三）物流基础设施投资项目	18

（四）能源基础设施投资项目	18

（五）生态环保投资项目	19

（六）社会民生投资项目	19

（七）新型城镇化投资项目	20

（八）产业投资项目	20

（九）新基建项目	21

（十）其他项目	22

四、“十四五”重大项目建设保障	22

（一）高位加强统筹协调	22

（二）切实做好要素保障	23

（三）努力优化投资环境	23

（四）深化投融资体制改革	24

（五）创新招商引资方式	24

（六）坚决强化责任落实	25

# 一、“十三五”重大项目建设回顾和评价

## （一）“十三五”重大项目建设评价

“十三五”，重大项目取得显著成效。元谋县“十三五”初期列入重点项目库项目数372项，总投资1067.30亿元，2018年新增项目178项，总投资583.56亿元，调减不符合政策导向及2020年前不能及时开工的项目51项，总投资118.60亿元，“十三五”中期评估后项目数为499项，总投资1532.26亿元。截至2020年12月底已实施项目256项，总投资505.91亿元，完成投资243.49亿元。其中，完工项目109项，完成投资113.86亿元。2016年完成规模以上固定资产投资55.13亿元；2017年完成规模以上固定资产投资76.93亿元，2018年完成规模以上固定资产投资88.4亿元，2019年完成规模以上固定资产投资107.7亿元，2020年完成规模以上固定资产投资125.6亿元。“十三五”期间，全县累计完成规模以上固定资产投资453.76亿元，年均增长27.56%。

1.综合交通。累计投入资金14.07亿元，完成县城西环线、凤凰大道、元双公路、元谋西火车站、G5京昆高速公路连接的路网结构及红色旅游公路、4条资源路旅游路产业路、金沙江龙街大桥等重点路网建设，建成及改造县乡公路239.97公里、村道418.35公里。全县公路通车总里程2646.86万公里，高速公路里程76.4公里，一、二级公路里程34.2公里，铁路运营里程48.37公里，全县初步实现了“一小时交通圈”。

2.水利。累计投入资金28.66亿元，实施重点水利工程42个，完成重点水源建设3座、大型灌区高效节水灌溉11.4万亩、农村饮水安全巩固提升工程10批、河道治理4条、小㈡型病险水库除险加固38座、水土流失治理171.5平方公里。全县水电站水资源综合利用总库容高达94亿立方米，新增水库总库容2111.68万立方米，新增有效灌溉面积3.91万亩，新增高效节水灌溉面积12.18万亩，新增综合治理水土流失面积171.5平方公里。

3.能源。全县供电辖区内有220千伏变电站1座（元谋变），主变2台，总容量240兆伏安；110千伏变电站2座(哨房变、黄瓜园变)，主变3台，总容量120兆伏安；35千伏变电站7座，主变12台，总容量68.15兆伏安。新能源充电桩158桩，184枪，总功率4511千瓦，其中：直流3580千瓦，27桩51枪，交流931千瓦，131桩133枪。风电场2个、光伏电站5个、水电站11个。境内有国家布局建设投入运行的油气主干线1条，总长达到33.82公里。现有加油站19座（不含高速公路加油站），单罐容量为120立方米，总成品油设计储备能力达2280立方米。有天然气公司1家，场站设计供气规模为6万立方米，县城区建设天然气管网15.267公里，庭院燃气管网27.26公里。

4.数据。“十三五”以来，全县骨干通信传输光缆总长达2506.92皮长公里，州县宽带100G，建成移动通信铁塔134座、通信基站268个，光纤宽带网络和4G高速移动通信网络县城、乡镇、行政村全覆盖，县城区全部开通5G网络。

5.物流。建成县级电子商务公共服务中心1个、县级物流仓储配送分拣中心1个、乡镇电子商务公共服务站10个、村级电子商务公共服务点40个，城乡覆盖率达100%，县、乡、村三级物流配送体系基本建成。全县共有冷链物流企业25个。

6.新型重大基础设施。元谋县农业大数据中心建成投入运营，囊括了农业信息共享、物联网远程作业、病虫害线上专家解答、区块链质量追溯、农产品电商服务等功能的大数据平台将成为元谋县农业发展的“智能中枢”，为政府、企业、合作社及农户提供高质量的数字化服务。元谋县大力开展以太阳能光伏组件生产为重点的招商引资工作，推进绿色能源与绿色制造深度融合发展，着力打造绿色能源全产业链，着力打造社会经济发展新引擎。截至目前，全县共有光伏组件生产企业4户、正在落地建设光伏组件生产企业3户。

7.新型城镇化重大基础设施。实施地下综合管廊、海绵城市、城市绿化美化等项目。全面启动“美丽县城”建设项目，完成投资21.78元。扎实推进“元谋人”远古小镇、“元谋傈僳族第一村”特色小镇2个“5+15”特色小镇创建工作，完成投资19.8亿元。截至2020年底，县城建成区面积8.9平方公里，人均县城道路面积达21.19平方米，县城建成区平均路网密度达8.03公里/平方公里；县城区绿地面积达295.09公顷，绿地率和绿化覆盖率分别达33.16%、38.59%；公园绿地面积达67.92万平方米，人均10.2平方米。于2020年成功创建省级园林城市，城镇化率达40.38%；县城区城市供水管道达113.86公里，县城公共供水普及率达90.39%。县城区排水管道长达108.49公里(其中：污水管道62.46公里)，全县建县城污水处理厂1个、污水处理率达到90.8%；10个乡镇实现生活污水有效治理，生活污水处理设施平均覆盖率33.33%；全县建成镇区垃圾中转站9个，乡镇生活垃圾处理设施覆盖率100%，597个自然村实现垃圾有效治理，有效治理率达100%。

8.文化旅游。全县现有5个国家A级以上旅游景区，其中现有4A级景区2个、3A级景区3个。1个省级全域旅游示范区；2个云南省旅游名村；旅游住宿接待设施230家，接待床位6845个，其中：星级旅游住宿设施4家；7家旅行社门市部。

9.教育、卫生。“十三五”期间，全县卫生健康系统共规划卫生计生项目19个，总投资22.58亿元，实施了6个卫生项目，完成投资1.91亿元。项目涵盖县、乡、村卫生健康机构，县中（彝）医院、县妇计中心等建成投入使用，县人民医院分院建设顺利推进，重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程加快推进。全县教育累计投资17.69亿元，实施薄弱学校普通高中建设、全面改薄、学前教育、校舍维修改造长效机制、中央预算内投资、厕所革命等项目273个，新增（改造）校舍面积10.9万平方米，元马镇中心完小双龙校区、元谋县幼儿园投入使用。实施体育项目39个，新建运动场地18.1万平方米，人均占有体育场地2平方米。

## （二）“十三五”重大项目建设主要经验和做法

1.持续抓好项目资金争取工作。一是紧盯中央预算内投资政策，加大国家重大项目库三年滚动计划项目储备力度，重点在“五大枢纽”、新型城镇化、脱贫攻坚、老旧小区改造、现代农业、生态环保等领域积极争取国家支持。二是紧盯疫情防控期间企业债券融资需求投向和疫情重点保障企业信贷资金投向，为企业争取更多资金投入项目建设。三是全力推进专项债发行工作，多渠道解决我县融资难问题。四是扎实用好省、州县三级的项目前期工作经费，切实做好项目的研判和论证，避免将有限的资金进行“摊大饼、撒芝麻”，确保投入一个成熟一个。

2.进一步加强项目调度推进力度。按照“谋划—前期—开工—推进—完工竣工—投产使用”的项目推进实施链，对标对表，挂图作战，全力以赴抓项目建设,做到思想不松、任务不减、档位不换,以项目的推进促进投资量的增长。抓好已下达中央预算内投资项目的开工建设，积极开展中央预算内投资项目、地方政府专项债券上报和资金争取、开工重点建设项目督促检查、项目备案、核准审批工作和项目节能审查等工作，千方百计加大项目组织实施力度，确保实现固定资产投资时序进度目标。一是优化重点项目库。定期对重点项目库进行一次评估论证，去除已确定暂缓建设或不建设的项目，增加新建的重点项目，实行动态管理。二是全面开展指挥部“挂图作战”行动。对纳入重点调度的项目，深入、细致、精准完善项目手续办理及施工建设的倒排工作表，制定完善项目作战图，各牵头领导、指挥长、副指挥长实行挂图作战，切实发挥好项目包保指挥部作用。三是持续深入开展好“待批项目大提速”活动。依托投资项目在线审批监管平台，提高行政服务效能。四是加大项目前期费投入力度。县人民政府在财政资金较为紧张的情况下，安排下达了县级项目前期工作经费，确保项目前期工作顺利推进。

3.加强向上争取和招商引资工作。一是加大“补短板增动力”等一批重点项目的争取力度。认真把握国家、省州投资导向和重点领域，围绕“三张牌”“五大枢纽”“绿色+”“特色+”“互联网+”等重点领域积极谋划，加大项目前期投入，加强向上汇报对接，最大限度地争取一批重大工程、重点项目进入国家、省、州新一轮规划调整的盘子。二是加大对重点产业项目、PPP项目的策划包装推介工作，通过“以商招商、政策招商、环境招商、专业招商”等各种方式，切实增强招商引资的成功率和资金到位率，保障招商引资成果对投资的支撑拉动作用。

4.统筹协调抓统计。一是加强与省、州统计部门和重点工程施工单位对接，及时掌握全县年度跨境建设工程项目建设情况；全力争取将跨行政区域的永广铁路、楚攀天然气、乌东德水电站项目投资更多地纳入我县固定资产投资统计范畴。二是明确领导，指定专人，跟踪重大项目，收集固定资产投资入库要件，补充完善项目建设各项手续，及时督促项目单位依据统计法和国家固定资产投资统计制度规定，向统计部门如实报送统计数据和相关项目证明文档及支付凭证等投资情况，能统则统，能进则进，确保项目开工一个，统计入库一个，杜绝漏报、少报或虚报现象的发生，提高统计质量，做到应统尽统。

## （三）“十三五”重大项目建设存在困难和问题

1.从总体上看。一是立足我县发展现状，紧跟全国全省全州战略，把握政策取向推进重大基础设施项目发展的思路不够清晰、视野不够广阔，对国家和省州大力支持什么项目、本地区、本部门缺少什么重大基础设施项目、能够发展什么重大基础设施项目没有深层次的思考。二是精准吃透政策、用足用好政策推进重大基础设施项目上有差距。各部门在密切关注和深入研究财政、货币、金融、投资等政策导向上不深入，面对今年以来国家加大宏观政策调节“窗口期”机遇，利用中央提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券规模、引导贷款市场利率下行、定向降准、减税降费等有利政策环境，存在我们的项目接不住政策、资金落不了地。三是规模以上投资项目支撑少，开工不足，对投资增长支撑力弱。支撑全县长远发展的产业化项目、基础设施项目和新开工项目较少，现有续建项目支撑固定资产投资稳定增长难，固定资产投资难以保持均衡增长。四是要素制约瓶颈明显。主要是征地拆迁难、资金保障不到位，部分重大项目不能及时开工建设，新开工项目数量少，形成投资额度小，并且一些项目出现开工即停工现象，难以形成新的投资拉动。五是行业起伏大。重点行业投资增长乏力，六大行业发展不平衡，不稳定，起伏波动较大。六是结构优化难。当前全县固定资产投资增长主要靠种植、养殖等农业产业项目，交通、水利、城市基础等政府投资类项目支撑不足，投资结构调整压力较大。七是融资难。受融资政策发生深刻变化等因素的影响，融资难度前所未有。要求我们必须在固定资产投资相关的融资工作中，采取开放度更高、创新力更强、更具智慧的措施，突破以往因循守旧的融资模式。

2.分行业来看。一是综合交通方面。元谋县属于非贫困县，在“十三五”期间投入严重不足，全县交通基础设施短板较为突出。一方面，骨干路网不完善，高速公路网络化程度偏低，境内仅有G5京昆高速连通南北走向，通往楚雄、滇西方向高等级公路仍为空白，出境出省通道能力不足。另一方面，农村公路等级低，路网密度有待加强，目前全县10乡镇仅有元马镇、黄瓜园镇、物茂乡、江边乡通三级以上公路，老城乡、新华乡通三级公路项目正在实施，其余4个乡镇通乡公路仅为四级公路，且大部分为山区道路，坡大弯急临崖路段较多，行车存在较大安全隐患；全县77个建制村通村公路虽已实现100%硬化，但道路技术等级较低，路面宽度仅为4-5米，错车困难；全县637个自然村中，仍有100个自然村250.95公里未硬化。二是水利方面。干旱缺水仍是制约元谋发展的主要因素，全县人均拥有水资源1249立方米，仅占全州的1/2、全省的1/5。水利基础设施仍然薄弱，全县已建成水利设施年供水量仅1.44亿立方米，仅占多年平均水资源总量的51.6%，全县年需水量2.6亿立方米，工程性缺水达1.2亿立方米。金沙江干热地区水资源综合利用程度低，水生态建设项目滞后。三是能源方面。光伏、风电建设政策制约因素较多，县内骨干电网仍然落后，农村局部地区的电网改造提升困难，天然气利用范围仍然较窄。四是数据方面。数字经济产业项目招商未有实质性突破，网络基础设施利用率不高，数据资源利用率不高，数据资源共享开放程度低，数字经济人才不足。五是物流方面。物流园区建设滞后，农村物流公共设施短板突出，现代物流发展不充分等。六是新型重大基础设施方面。新型基础设施建设薄弱，对新型重大基础设施的人才不足，认识不足等。七是新型城镇化重大基础设施。特色示范小镇推进缓慢，城市更新重大基础设施薄弱。八是文化旅游。文化旅游公共服务配套设施滞后，旅游文化新产品、新业态开发不足，转型升级步伐缓慢。九是教育、卫生。教育大项目少，教育体育建设项目缺口资金大、历史欠债项目多，申请批准任务完成较难，教育项目缺口。医疗信息化建设滞后，卫生疾控机构、采供血机构、乡镇卫生院等设施薄弱。健康养生、康复项目、民营医院投资项目受疫情影响投资减弱，项目落地困难。

# 二、“十四五”重大项目建设总体思路

## （一）“十四五”重大项目建设指导思想

元谋县“十四五”重大项目建设以推动高质量跨越式发展为方向，以稳定经济发展和增进人民福祉为目标，以“一枢纽两胜地两园两区”战略定位统领元谋县经济社会发展全局，着力“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”建设，确保社会主义现代化建设新征程开好局、起好步，为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础。

元谋县“十四五”重大项目建设着力“一枢纽两胜地两园两区”战略，按照州委“接轨昆明、双核引领、聚群崛起、多点支撑、廊带联动、一体发展”区域发展战略，主动接轨昆明，扩大对内对外开放，融入新发展格局，加快构建“一核、一带、一屏、一环线、两区”的生产力空间布局。主动服务和融入中国一中南半岛、孟中印缅、中老、中缅四条经济走廊和长江经济带、成渝双城经济圈等国家及省发展战略，推动永武综合经济带联动发展。确保与全国全省全州同步实现“两个一百年”奋斗目标，擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片。

## （二）“十四五”重大项目建设机遇

“两新一重”建设机遇（新型基础设施建设、新型城镇化建设和重大工程建设）。重大基础设施以“补短板、强弱项”为抓手，以提升基础设施建设水平为路径，着力推进元谋县区位优势不断放大，转化为经济优势。落实“交通强国”战略，牢牢把握交通“先行官”定位，抓住全省加快“五网”建设的历史机遇，围绕补齐短板、提质增效目标，重点推进“能通全通”“互联互通”、金沙江黄金水路、元谋通用机场等建设工程，建设以高速公路、铁路为主导，以水路、航空为补充，内畅外通、网络完善的综合交通体系，全力推进“滇中引水”工程，超前布局“新基建”，以综合交通、水利、能源、数据、物流等重大基础设施布局元谋县经济发展。

新一轮产业革命正在孕育发展新机遇。区域经济一体化进一步加强，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域，信息经济、万物互联给人类社会生产生活方式带来颠覆式革命，正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。特别是国家全面深化改革、创新驱动发展、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措，大数据、人工智能、区块链、5G、物联网、新型基础设施建设等有力推动传统产业改造提升、新技术新产业新业态新动能快速成长。楚雄州在融入滇中区域经济一体化，抢抓产业转型升级的历史机遇中站在了新的起跑线上，机遇前所未有。

生态文明建设带来的机遇。“十四五”时期，随着国家生态文明建设持续推进，长江经济带生态保护措施不断完善，云南省建设成为中国最美丽省份的宏伟战略不断深化、转变经济发展方式、加快推行绿色发展方式，美丽县城、美丽公路、美丽乡村、美丽景区、特色小镇等建设加快推进实施，城乡人居环境不断提升，有利于元谋县加快推行绿色发展方式，将生态资源优势转化为自身发展优势，构建人与自然和谐共生的发展新格局。

## （三）“十四五”重大项目建设基本原则

1.坚持战略引领。以“一枢纽两胜地两园两区”战略定位统领，着力“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”建设，抢抓西部大开发、长江经济带、“一带一路”等重大战略机遇等政策机遇，围绕县委县政府重大决策部署，推进“两新一重”建设，谋划一批强基础、增动能、利长远的重大建设项目。

2.坚持重点突破。以重点领域和薄弱环节为突破口，在要素配置方面给予重点保障、有效服务，着力通过重大项目形成示范引领效果，促进各领域投资均衡发展，形成经济社会发展的有效推动力。

3.坚持统筹协调。不断优化投资结构、资金来源和投资方向，平衡好产业投资与基础设施投资、政府投资与民间投资、滇中地区与特殊类型地区、城镇地区与乡村地区的关系，打通制约投资发展的各类瓶颈，形成上下联动、左右协同的服务机制。

4.坚持质量效益。更加注重提高固定资产投资效益和质量，以高质量投资和重大项目建设稳增长、调结构、促转型、惠民生。合理扩大有效投资，着力提高投资效益，不断激发经济发展活力、增进民生福祉。

## （四）“十四五”重大项目建设定位

重大基础设施项目意义非常重大，它不但有利于立足当前扩大内需，拉动即期消费，拉动就业，改善民生，对冲新冠肺炎疫情给经济运行带来的冲击。更有利于着眼长远，增强发展后劲，促进企业转型升级，增强我国核心竞争力。重大基础设施作为经济社会发展的基础和必备条件，抓好了可以为发展积蓄能量、增添后劲，而建设滞后则可能成为制约发展的瓶颈。经济起飞离不开基础设施建设的助推。沿海地区经济快速发展和某些区域开发的成功，一条共同的经验就是通过率先启动大规模的基础设施建设，为经济高速增长奠定坚实的基础。

要集中力量抓好重点项目建设。重点项目对经济社会发展具有明显的带动和支撑作用，基础设施建设须有大手笔和大动作。与城市相比，农村基础设施尤其薄弱。要按照新农村建设总体部署，紧紧围绕改善农民生产生活条件和发展农村社会事业，将政府基本建设的增量主要用于农业和农村，逐步把基础设施建设的重点转向农村，推动城市基础设施向农村延伸。特别是要加强支撑现代农业的基础建设，抓好农田水利基本建设，实施农村饮水安全工程，建设和改造通乡通村公路，加快发展农村清洁能源，促进农业可持续发展。

## （五）“十四五”重大项目建设目标

重大基础设施围绕“五大枢纽”目标，着力提升“五大枢纽”战略地位，建设战略性网络型基础设施，高质量打造国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国—中南半岛经济走廊重要战略枢纽，逐步补齐基础设施短板。

围绕省州“四个一百”“五网”基础设施、县“四个三十”、特色小镇、美丽县城、易地扶贫搬迁、产业转型升级、先进制造业等重点领域，加快推进重大基础设施项目，力争形成更大的投资实物量。准确把握国家和省投资导向，紧紧围绕国家“补短板”的九大领域，即脱贫攻坚、铁路、公路和水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等方面，认真组织科学编制储备一大批推动全县经济社会发展的重大项目、重大工程，完善重大基础设施项目储备和滚动接续机制。强化向上对接汇报，全力以赴争取一批重大基础设施项目纳入国家和省州“十四五”规划。

# 三、“十四五”重大项目建设主要内容

元谋县“十四五”规划储备项目共883项，项目总投资4730.96亿元，十四五期间计划完成投资3468.22亿元。其中：纳入楚雄州“十四五”重大项目库规划413个，总投资2283.36亿元（其中：续建项目18个，总投资315.3亿元；新开工项目213个，总投资1364.74亿元；开展前期工作项目182个，总投资603.32亿元）；未纳入州“十四五”重大项目库规划470个，总投资2447.6亿元。按项目类别分为10个领域，分别是：综合交通投资项目58个，总投资891.23亿元；水利投资项目56个，总投资260.82亿元；物流基础设施投资项目30个，总投资78亿元；能源基础设施投资项目17个，总投资169.43亿元；生态环保投资项目105个，总投资289.58亿元；社会民生投资项目116个，总投资284.91亿元；新型城镇化投资项目58个，总投资865.97亿元；产业投资项目237个，总投资1283.79亿元；新基建投资项目44个，总投资120.78亿元；其他投资项目162个，总投资486.45亿元。

## （一）综合交通投资项目

围绕加快建设现代化公路、铁路、航空、水运有机结合的综合立体交通网络，“十四五”共规划综合交通投资项目58项，项目总投资891.23亿元，“十四五”期间计划完成投资626.23亿元。其中：公路建设项目2项，总投资242亿元；港口建设1项，总投资3亿元；其他项目1项，总投资3亿元；未纳入州“十四五”重大项目库规划项目54项，总投资643.23亿元。

积极配合实施县域高速“互联互通”工程，全力推进牟定至元谋、元谋至大姚、元谋至会理、G108线昆明至永仁段升级改造元谋段共4条高速公路建设，抓好省道S216元谋至一平浪段改扩建工程元谋段、省道S324元谋至大理改扩建工程元谋段、省道S218元双公路（元谋至楚雄公路）改扩建工程元谋段、省道S320（元谋-三岔河）及S226（三岔河-祥云县界）公路改建工程元谋段共4条省道提升改造，有序推进元双公路至大水井、物茂土林落地立交至物茂土林、元谋人遗址至浪巴浦土林、浪巴浦土林至物茂土林、G5京昆高速至元谋城际高铁站共5条一级公路建设，稳步推进新华浪巴铺至华竹、物茂土林落地立交至金沙湖、元谋至四川会理、江边至武会高速、新华浪巴浦至那迪至华竹、新华至牟定戌街共6条二级公路建设，扎实推进“美丽公路”、大凉线、窄路加宽改造、凉山乡至武定白路乡、尹花线岔口龙漠耳村、羊街至武定、羊街旧村至禄丰杞载共7条三级公路建设，提升对外连接道路通行能力。构建覆盖城乡的内部交通运输网络，以乡镇等主要经济节点为网点，推动县道、乡道和产业道路建设，加快县乡村三级公路和产业经济干线建设，形成内部互通环线大格局。推广以工代赈方式加快农村产业、资源、旅游等道路建设，提升改造乡道、村道和中小桥梁，有序推进自然村道路硬化工程，保障乡村出行通畅，加强农村公路规范化养护管理。

加快推进昆明至攀枝花城际高铁元谋段建设，提速铁路交通网。

争取推进元谋通用机场建设，打造对外开放、招商引资的空中桥梁。

将金沙江黄金水路建设作为融入长江经济带的重点，推进实施元谋县金沙江港航海事智能化信息综合管理系统、元谋港、元谋县金沙江航道升级改造、元谋县码头共4个港口及航运项目建设，力争将元谋港打造为拥有单个泊位1000吨级及以上的内河港口。

针对目前县城“停车难”问题，推进实施元谋县一级客运站、AGV智慧停车场、老城区立体停车场共3个综合交通枢纽及停车场项目建设。

推进实施元谋县美丽县城暨市政基础设施、元谋县能禹片区市政道路改扩建、元谋火车西站周边市政基础设施、元谋县城环城东路城市主干道共4个城市基础设施项目建设。

## （二）水利投资项目

为主动服务和融入全州滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区“一极两区”的发展定位，全县“十四五”水安全保障布局紧紧围绕全县“一枢纽两胜地两园两区”的发展定位，着力构建“一核、一带、一屏、一环线、两区”的生产力空间布局，围绕“加快完善供水安全体系、提升防洪排涝减灾能力、加强水生态保护和修复”的目标，“十四五”共规划水利投资项目56项，项目总投资260.82亿元，“十四五”期间计划完成投资112.3亿元。

新建定远河、羊街河、依壁河、张波乐4座中型水库，扩建丙间，猛连2座中型水库；全面推进元谋县小㈠型水库工程，新建鸡冠山、冷水箐、龙街河、虎溪、新河5座小型㈠水库；全面推进元谋县小㈡型水库工程，新建散止、大月旧、小米地、丙桂、磨石河、凤凰山1号坝、凤凰山2号坝、甘塘1号、甘塘2号、甘塘3号、丙令哨、大箐底、平坡哨、田房等50座小㈡型水库；全面推进元谋中型灌区续建配套节水改造工程，新建羊街、储麦、姜驿、小石门水库4个灌区；实施丙巷河水库至丙间水库库库连通、楚雄州元谋大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造、西片区集中供水、城乡供水一体化、坛罐窑水库管道供水、滇中引水元谋县配套、“十四五”农村供水保障、乡镇抗旱水源、金沙江干热河谷元谋姜驿乡乌东德电站光伏提水项目及配套工程。

除险加固猛连、丙巷河2座中型水库和小海子、石板河老坝塘、海子边、云盘、新村、竹棚、冬湖、黑泥箐、上风头、小丙令10座小㈡型水库；全面推进元谋县水库清淤增效工程建设项目，水库清淤62座，其中：中型水库4座（猛连水库、河尾水库、麻柳水库、丙间水库）、小㈠型水库4座（卡莫水库、储麦水库、秧田箐水库、小河口电站水库）、小㈡型水库54座；全面推进元谋县重要支流治理项目（3000平方公里以上），实施龙川江牛街至黄瓜园大桥段、龙川江振兴坝至永武高速3号桥段、龙川江小月旧至茂易村段、蜻蛉河元谋虎溪至多克村段河道治理及“9.17”特大山洪泥石流灾害、龙川江朱布及海洛堰塞体清除、金沙江与龙川江交汇口堤防，金沙江元谋段堤防共7个综合河道治理项目；全面推进元谋县中小河流治理项目表（3000平方公里以下），实施永定河小多乐村至大物茂村段、普登河五福村至龙川江汇口段、龙街河烂泥田至大河边村段、普登河五福村水文站段、普登河普登村至小罗岔村段共5个河道治理项目；实施元谋县城市防洪排涝提升工程。

推进实施元谋县重点河湖生态治理与修复、元谋县乡村振兴农村水系连通综合整治、元谋县水源涵养与水土保持、元谋县水利智慧化建设。

## （三）物流基础设施投资项目

充分发挥元谋交通区位优势，着力  v推进物流园区和物流通道建设，把元谋建设成为连接滇中城市群与永攀物流圈的产业承接基地和滇中城市群、“一带一路”和长江经济带水陆空交通的重要物流节点。“十四五”共规划物流基础设施投资项目30项，项目总投资78亿元，“十四五”期间计划完成投资78亿元。推进实施特色农产品（果蔬）产业园、特色果蔬农产品物流中心、黄瓜园畜产品物流中心、新康铁路货运物流中心、江边航运物流中心、小雷宰绿色农产品冷链物流园区、源达货物快运中心、新型智慧农特产品市场体系、现代农产品仓储冷链物流、农产品电商创新发展示范园区共10个物流枢纽类重点项目。

（四）能源基础设施投资项目

“十四五”共规划能源基础设施投资项目17项，项目总投资169.43亿元，“十四五”期间计划完成投资165.5亿元。其中：新能源建设项目3项，总投资53.5亿元，“十四五”期间计划完成投资49.57亿元；天然气建设项目1项，总投资2亿元，“十四五”期间计划完成投资2亿元；未纳入州“十四五”重大项目库规划项目13项，总投资113.93亿元，十四五”期间计划完成投资113.93亿元。

新建鸡冠山、龙海古、花同、新华、罗大山共5个风电场，实施楚雄州元谋县1000MW金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范、生活垃圾焚烧发电、110KV凤凰山变电、重大电网目、“新型基础设施”配套电网、新能源汽车充电站、“新型城镇化”配套电网共6个电力重点项目。

实施天然气管道、城市天然气利用（二期、三期、四期）共2个油气重点项目。

（五）生态环保投资项目

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹山水林田湖草系统治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战和“7个标志性战役”，打造“绿色家乡、美丽元谋”。“十四五”共规划生态环保投资项目105项，项目总投资289.58亿元，“十四五”期间计划完成投资243.27亿元。重点推进长江经济带金沙江流域元谋片区生态修复、元谋县农村生活污水收集处理、长江经济带金沙江流域元谋段林业生态保护与修复、元谋县地质文化村（镇）、乡镇垃圾污水处理及市政给排水设施、元谋县长江经济带干流绿色生态廊道质量提升共6个投资亿元以上生态环保重点项目建设，稳步推进国土绿化、生物多样性保护、湿地生态保护治理、水土保持和地质灾害防治、水环境整治、土壤污染防治、固体废物无害化处理、资源利用效率等生态环保重点项目建设。

（六）社会民生投资项目

围绕各类教育均衡发展、全力推进“健康元谋”建设，社会民生投资项目116个，总投资284.91亿元，“十四五”期间计划完成投资283.6亿元。其中：“十四五”共规划教育投资项目76项，项目总投资233.93亿元，“十四五”期间计划完成投资233.87亿元。推进实施教育现代化（元谋县第一中学、元谋县元马镇中心完小翠峰校区）、职业高级中学产教融合示范教育基地、学前教育、薄弱学校补短板、幼儿托幼机构、智慧教育现代化管理中心、教育现代化推进、学校智能安保系统、县委党校办学能力提升、县委党校进校道路等重点项目。共规划卫生事业投资项目40项，项目总投资50.98亿元，“十四五”期间计划完成投资49.73亿元。推进实施县疾病预防控制中心、县疾病预防控制中心设备购置、县医疗应急指挥中心、县妇幼保健院母婴阻断传染病隔离病区、县消毒供应中心、乡镇卫生院提升服务能力、县中医健康管理中心、县健康体检中心、县医疗废弃物处置中心、凤凰山医养中心、县示范性托育服务机构、县健康教育所业务用房、县中彝医药制剂研发中心、卫生监督能力提升、智慧医院、福乐康医养中心、县医学检验中心信息化系统、疾病预防控制体系信息化系统、县域数字化医共体、中彝医药数字化、基层医疗卫生信息化、妇幼卫生信息化、卫生应急指挥信息系统、乡镇卫生院职工周转宿舍等重点项目。

（七）新型城镇化投资项目

围绕“一江两岸四区”城市空间布局，抓实老旧小区改造、市政基础设施、美丽县城、商业地产等项目建设。“十四五”共规划新型城镇化投资项目58项，项目总投资865.97亿元，“十四五”期间计划完成投资458.17亿元。其中：老旧小区改造1项，总投资3.05亿元，十四五”期间计划完成投资2.35亿元；市政基础设施建设9项，总投资33.67亿元，十四五”期间计划完成投资33.57亿元；美丽县城建设31项，总投资343.53亿元，十四五”期间计划完成投资272.53亿元；商业地产建设7项，总投资388亿元，十四五”期间计划完成投资52亿元；其他投资10项，总投资97.72亿元，十四五”期间计划完成投资97.72亿元。

（八）产业投资项目

紧紧围绕“十四五”时期全县打造“3+2+3”现代产业体系和三个百亿级产业集群的目标，充分利用元谋土地、气候、交通等自然优势，抢抓大滇西旅游环线楚雄“四大走廊”建设机遇，以“五个突破”为目标，紧盯打造绿色食品加工产业园、全国重要农产品（果蔬）生产区、现代农业高新技术示范区及建设国家级农业现代化示范区目标，努力将元谋打造成全国知名旅游康养休闲胜地。“十四五”共规划产业投资项目237项，项目总投资1283.79亿元，“十四五”期间计划完成投资915.08亿元。其中：农业产业投资119项，总投资349.38亿元，十四五”期间计划完成投资327.11亿元；林业产业投资2项，总投资1.34亿元，十四五”期间计划完成投资1.34亿元；工业产业投资23项，总投资47.48亿元，十四五”期间计划完成投资13.69亿元；文化旅游产业投资91项，总投资882.19亿元，十四五”期间计划完成投资569.54亿元；其他投资2项，总投资3.4亿元，十四五”期间计划完成投资3.4亿元。

## （九）新基建项目

围绕“数字元谋”“智慧元谋”建设，“十四五”共规划数字经济业投资项目44项，项目总投资120.78亿元，“十四五”期间计划完成投资111.88亿元。推进实施“数字政府”，智能化物资储备库，现代化应急避难场所，智慧应急大数据信息系统平台建设和救援无线通信融合网络，县智慧信息化应急指挥中心，多媒体公众安全科普教育基地，县移动公司5G建设，县移动公司核心汇聚机房、业务汇聚机房，县移动公司数字家庭，县移动公司通信枢纽中心、行业信息化、数字经济数据支撑中心，县移动公司电信普遍服务试点行政村，元谋县“工业大脑”智慧服务平台，5G+工业云创新应用，县联通公司5G，县联通公司4G，县联通公司宽带接入，智慧消防，工业园区信息化服务平台。数字化城市，中小企业服务平台，电子商务服务平台，智慧市场监管服务平台，智慧农业平台，优质果蔬物联网溯源与智慧农业升级推广，东方红农业绿色果蔬数字化供应链，冬春蔬菜产业技术创新中心，云南制繁种产业创新中心，“果然好”现代农业科技馆，数字乡村，信息进村入户，智慧交通管控系统等重点项目。

## （十）其他项目

围绕乡村振兴、市政设施、办公用房、监督执法、应急、养老托幼、市场建设、电子商务、智慧化、文化体育等公共服务基础设施建设，“十四五”共规划其他项目162项，项目总投资486.45亿元，“十四五”期间计划完成投资474.19亿元。

# 四、“十四五”重大项目建设保障

## （一）高位加强统筹协调

修订完善重大项目管理办法，进一步明晰各级重大项目入选条件和标准，优化项目退出机制，完善重大项目管理手段，提高重大项目管理水平。加强县级层面对重大建设项目布局引导，强化全县主导产业的招商指导，防止地方过度竞争。加强重大建设项目重点难点问题的协调和衔接，充分发挥县重大项目领导小组作用，健全县重大建设项目综合协调推进制度，组建重点地区重点项目综合协调推进工作专班，由行业主管部门与要素保障和项目审批部门定期进行会商，对重大建设项目进行归口指导服务，合力破解重大建设项目前期推进中的突出矛盾和问题。制定全县重大建设项目专项评价方案和评分细则，给予排名靠前的乡镇和县级部门用地指标、能耗指标、中央和省预算内投资申报等方面的倾斜奖励。约谈排名靠后乡镇、县级部门领导及项目主要负责同志，及时查找原因、解决困难。

## （二）切实做好要素保障

优化土地、交通、水电、能耗、排放总量、资金、人才等资源要素配置，在符合全县总量控制的条件下，进一步聚焦重大建设项目，推动各级政府优先向重大项目聚集资源要素，集中力量办大事。土地方面，加强重点项目计划与用地计划衔接，积极争取各类用地指标，盘活存量建设用地，深化产业用地市场化配置改革，优先保障重点项目用地。资金方面，强化财政支出统筹，加大非税收入、存量资金的统筹力度，积极争取中央预算内投资，深化地方政府专项债券工作，发挥政府出资产业基金导向作用，引导资金投向重大基础设施、重点产业等领域，尤其是引导各类金融机构加大对重大建设项目的支持力度。能耗方面，做好重大项目布局与能耗“双控”工作的充分衔接，能耗指标优先保障经济效益好、产业拉动大、能耗投入产出比高的重大项目。人才方面，畅通人才流动渠道，积极引进国内外高端人才，建立完善人才服务重大建设项目保障机制。

## （三）努力优化投资环境

深入推进投资审批制度改革，加快推进元谋县投资项目在线审批监管平台、元谋县工程建设项目审批管理系统与上下级系统、公共资源交易、规划用地、信用系统等平台的数据共享、互联互通，实现工程建设项目审批全程网办。进一步优化政务服务中心综合服务窗口配置，做好系统应用及线上审批工作，加强窗口人员业务水平培训，建立重点项目审批绿色通道，做好存量项目管理。破除市场准入隐形壁垒，严格执行全国统一的市场准入负面清单制度，市场准入负面清单以外的领域，各类市场主体均可依法平等进入。建立全县重大建设项目流转机制，推动不适合在本地区落地的重大建设项目进行跨区域流转，使重大建设项目与产业规划相符合、与资源禀赋相匹配、与要素保障相衔接。

## （四）深化投融资体制改革

推进投资和融资联动发展，建立项目分类融资机制，规范灵活使用地方政府专项债券和金融机构贷款、企业债券、政府引导基金投入等多元化融资，鼓励社会资本积极参与。扩大金融机构合作范围，及时运用新型金融产品为“十四五”时期全县重大项目建设提供融资保障。研究用好PPP与地方政府专项债券相结合、基础设施项目资本金比例调减等政策。探索开展项目资产证券化，做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作，探索建立“交通＋土地开发”建设运营机制，形成多元化投融资模式。深化与南亚东南亚金融开放与合作，探索证券市场跨境业务合作，推动新兴融资渠道成为重大建设项目融资的重要途径。

## （五）创新招商引资方式

聚焦重点产业、重点环节、重点地区，建立上下多级联动、左右多部协同的招商工作机制，加强项目策划包装的针对性、务实性，推进招商主体多元化、招商方式多样化，大力开展产业链招商、产业基地招商，积极探索收购兼并式招商、牌照资源补缺式招商、产业基金引导招商等，并制定相应的绩效考核制度。建立县级重点招商项目库，实行重点调度、重点跟踪、重点服务、重点督查，健全完善重点招商项目协调服务机制。

## （六）坚决强化责任落实

按照项目投资额建立完善责任分解机制，明确每个项目牵头部门和责任部门，签订重大项目目标责任书，层层分解压实责任，细化时间表、任务表、项目表，明确各个环节责任，按照方案、标准、时间节点高质量全面完成目标任务。强化项目全周期监测，围绕形成实物工作量对重大产业项目实行全生命周期监管，对重大产业项目用地情况、投入产出情况等进行跟踪评估。严格实施督查督办制，组织推进一系列专项督查，建立督办分办制度，对未按计划开工项目、进度较慢的实施项目，以及情况复杂、协调难度大的事项要早研究、早报告，找出推进困难和问题，分层协调解决，确保项目取得实质进展、如期完工。建立完善季度监测、年度考核的工作机制，建立健全重大建设项目考核评价体系，年度重大建设项目推进情况纳入县对各乡镇考核，县级有关部门推进重大建设项目工作情况纳入县政府对部门的目标责任制考核。

附件：元谋县“十四五”重大项目计划表